## Slide 1: AIによるPM・開発業務支援PoC実施 （1次ゴール）
2025年7月7日版

## Slide 2: プロジェクト概要
プロジェクトの背景
  玉木事務所、および bluecode は、AIを活用して業務効率を高め、他社との差別化を図ることを目指している。
  現在のAI活用は仕様の自由度が高い分野に偏り、より構造化された業務領域への実践的適用が課題となっている。
  本PoCでは、PM・開発業務支援の観点から「ドキュメント自動生成」に焦点を当て、AI 活用の有効性と省力化の可能性を実証的に検証する。
目的とゴール
  本プロジェクトの直接目的は、以下の1次ゴールを達成することにある。
  1次ゴール：開発ドキュメントの自動生成
    開発プロジェクトに必要な各種ドキュメントを AI により自動生成する技術を確立し、省力化を実現する。
    プロジェクト規模（小規模・中規模・大規模）に応じたドキュメントを生成可能とする。
    ※ 1次ゴールの達成は、 2次以降のゴール実現のための前提条件となる。
  2次ゴール：コード・テストの自動生成
    本PoCで生成したドキュメントをもとに、プログラムコードとテストコードを自動生成する。
  3次ゴール：AIを前提とした開発ワークフローの確立
    当社独自のノウハウを組み込んだ AI 前提の開発プロセスを構築し、組織内に定着させる。

## Slide 3: プロジェクトのスコープ
本プロジェクトのスコープは、1次ゴールである「開発ドキュメントの自動生成」を達成するために必要な、以下に示す全てのタスクを対象とする。
  生成対象ドキュメントリストの作成と整理
    AIによる自動生成の対象とするドキュメントを明確化する。
  学習候補データのリスト作成と整理
    AIの学習対象とするデータや、学習時のポイントを明確化する。
  学習候補データの学習データ化（mdテンプレート化）
    収集したドキュメントを、AIが学習しやすいMarkdown形式のテンプレートに変換する。
  簡易ツールによる生成実証（PoC）
    NotebookLM等の汎用的なツールを用い、ドキュメント生成の効果を検証する。
  生成ドキュメントの種別
    生成するドキュメントは、「一般用」および「イオン用」を対象とし、それぞれ「小規模」「中規模」「大規模」のプロジェクト規模に対応させる。

## Slide 4: 成果物
本プロジェクトでは、以下のドキュメントおよびデータ を主要な成果物とする。
概要
プロジェクト計画書（本書）
成果物
本プロジェクトの目的・スコープ・スケジュールを定義した文書
WBS表
タスクの全体像を整理し、進捗管理を行うために使用
生成対象ドキュメントリスト
自動生成対象の種類と範囲を明確にするための整理表
学習候補ドキュメントリスト
学習に使う資料を選定・管理するためのリスト
収集したデータファイル
学習用資料をテキスト化し、変換の前処理に使う
Markdown形式の学習データ
生成検証に使う実データセット
プロンプト集（v1.0）およびテスト出力事例
検証対象のAIツールの違いを把握・選定判断に使う
共有用ノウハウ資料
データ整備・検証手順・改善ポイントなどをチーム内で共有するためのまとめ
1
No
2
3
4
5
6
7
8